Проект: сайт библиотеки.

Модель реализации: Scrum

1. Sprint Planning—6 часов. Планирование Sprint и создание Sprint Backlog. Участвует вся Scrum Team.

Создание Product Backlog. Ответственный Product Owner. Scrum Master помогает находить техники эффективного управления Product Backlog. Оценку размера элементов производят Developers, которые будут выполнять работу. Product Owner может влиять на Developers, помогая им понять элементы и обсуждая компромиссы.

Определение  Sprint Goal и формирование Sprint Backlog путем декомпозиции элементов Product Backlog на более мелкие задачи продолжительностью не более одного дня.

| Приоритет | Описание задачи | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 10000 | общая информация о сайте/портале | 6 |
| 8000 | нормативные документы | 2 |
| 9800 | справочники и базы данных | 4 |
| 9900 | карта сайта | 4 |
| 5900 | англоязычная версия сайта | 4 |
| 7800 | новостная информация | 3 |
| 9700 | поисковая система | 4 |
| 7400 | раздел «часто задаваемые вопросы» | 3 |
| 7300 | тематический форум | 2 |
| 5800 | голосование и анкетирование онлайн | 2 |
| 6000 | отправка сообщения с сайта | 1 |
| 7500 | подписка на рассылку обновлений сайта | 1 |
| 9600 | регистрация и получение расширенных сервисов онлайн | 2 |
| 7900 | раздел об организационной структуре библиотеки | 1 |
| 6900 | информация о сотрудниках | 1 |
| 7000 | контактная информация структурных подразделений | 1 |
| 7200 | информация о территориальных органах, филиалах | 1 |
| 6800 | информация о руководителях | 1 |
| 7700 | контактная информация | 1 |
| 6700 | аналитические и статистические материалы | 3 |

2. Работа над Sprint.

Daily Scrum—15-ти минутное событие  каждый рабочий день в ходе 20-ти дневного Sprint для Developers. Если Product Owner или Scrum Master активно работают над элементами из Sprint Backlog , то они участвуют в событии в качестве  Developers. В ходе ежедневного Daily Scrum происходит инспекция прогресса в достижении Sprint Goal, адаптация Sprint Backlog по мере необходимости, корректировка запланированной предстоящей работы.

3. Sprint Review—2 часа. Тестирование и демонстрация.

Scrum Team составляет Review, в котором описывает цели спринта, поставленные задачи и то, как они были решены. Scrum Team представляет результаты своей работы заинтересованным лицам.

4. Sprint Retrospective завершает Sprint. Продолжительность 1 час.

На основе отзыва о продукте, полученного после демонстрации, проводится Retrospective. Ее основная цель — определить, как можно улучшить процесс разработки на следующем в будущем, чтобы избежать возникших проблем и работать более эффективно.